|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**  KHOA CNTT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

**PHIẾU KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

(Phiếu dành cho người hướng dẫn/sinh viên)

Họ tên sinh viên: Trần Ngọc Quốc Số thẻ SV : 102150127

Tên đề tài ĐATN: Xây dựng hệ thống quản lý dự án và tiến độ công việc cho công ty Sioux

Họ tên người HD: Nguyễn Tấn Khôi Đơn vị: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Ngày** | **Khối lượng** | | **GVHD**  **ký tên** |
| **đã thực hiện (%)** | **tiếp tục thực hiện (%)** |
| 1 | 09 -15/9/2019 | Thu thập thông tin, yêu cầu chức năng, xử lí nghiệp vụ cho dự án | Thiết kế sơ đồ use-case, class diagram, … từ các yêu cầu, chức năng |  |
| 2 | 16 -23/9/2019 | Thiết kế các sơ đồ kiến trúc cho hệ thống: use case, class diagram | Xây dựng project API cho hệ thống |  |
| 3 | 24 – 29/9/2019 | Xây dựng project API cho hệ thống | Tiếp tục phát triển dự án API, xây dựng dự án website |  |
| 4 | 05/9/2019 | Duyệt lần 1: Đánh giá khối lượng hoàn thành : 30 % :  Được tiếp tục làm ĐATN Không tiếp tục thực hiện ĐATN | |  |
| 5 | 06/09 -05/10/2019 | Thiết kế sơ đồ use-case, class diagram, … (70%) | Hoàn thành, tống kết và làm báo cáo |  |
| 6 | 06/10 -05/11/2019 | Xây dựng dự án API cho hệ thống (80%) | Hoàn thành dự án API |  |
| 7 | 06/11 -29/11/2019 | Xây dựng dự án Website cho hệ thống (80%) | Hoàn thành dự án Website |  |
| 8 | 30/11/2019 | Duyệt lần 2: Đánh giá khối lượng hoàn thành 80 % :  Được tiếp tục làm ĐATN Không tiếp tục thực hiện ĐATN | |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  | Duyệt lần 3: Đánh giá khối lượng hoàn thành \_\_\_\_\_ % :  Được tiếp tục làm ĐATN Không tiếp tục thực hiện ĐATN | |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |